|  |  |
| --- | --- |
|  | **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus de Tauá**  **Curso Superior em Telemática** |

**Termo de Abertura**

***SPA (serviço profissional autônomo)***

**Responsável**: Kellvyn Kleito Alves Dias

1. **VISÃO GERAL DO PROJETO**

Hoje em dia, a internet está incorporada à nossa vida de tal maneira que é quase impossível fazer qualquer coisa sem ela. Desde coisas simples, como obter o telefone da pizzaria, até coisas complexas, como realizar pesquisas de opinião pública, é cada vez mais difícil ver as pessoas desconectadas de seus celulares, com a internet ao alcance dos dedos. E se nossa vida já não é mais a mesma com a internet, o mesmo se pode dizer do processo de produto e serviços.

Atualmente número de pessoas que tem deixado o emprego tradicional e optado por trabalhar por conta própria só aumenta no Brasil. O profissional autônomo é aquele que possui determinadas habilidades técnicas, manuais ou intelectuais e decide trabalhar por conta própria, sem vínculo empregatício.

Pensando em tudo isso, esse projeto foi desenvolvido para que os trabalhadores autônomos possam oferecer produtos e serviços online de maneira rápida é simples, para facilitar a comunicação com os clientes e divulgar o seu trabalho.

* 1. **Propósito do Projeto**

1. Necessidade do Projeto

A quantidade de brasileiros que têm trabalhado por tarefas contratadas sem vínculo formal com uma empresa, o chamado trabalho freelance ou autônomo, aumentou 30% desde o ano passado.

1. Objetivos do Projeto

**I**ncentivar os profissionais autônomos de Tauá Ceará a explora todos os recursos que SPA (serviço profissional autônomo) tem a oferecer que ira ampliar o mercado, é para facilitar que qualquer cliente encontre de maneira rápida um determinado serviço ou produtor no mesmo.

* 1. **Escopo do Projeto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metas do projeto | Início | Fim | Duração |
| Planejamento do projeto | 25/05/2018 | 28/052018 | 4 dias |
| Desenvolvimento de projeto | 29/05/2018 | 19/062018 | 22 dias |
| Modificações e melhorias | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 3 dias |
| Finalização | 23/06/2018 | 23/06/2018 | 1 dia |